DigiTwin / Prozess-Simulator – Backlog

Stand: 26.06.2026  ·  Quellen: Testrückmeldung (N. Gloor) + Use-Case-Abgleich

Konsolidiertes, priorisiertes Backlog für die gemeinsame Bearbeitung. «Quelle» verweist auf die Nummern der Testrückmeldung (TR-xx) bzw. die Use Cases (UC-xxx).

Legende  Priorität: Hoch / Mittel / Tief   ·   Aufwand: S (klein) / M (mittel) / L (gross)   ·   Typ ergibt sich aus dem Abschnitt.

# 1  Offene Bugs

| ID | Bereich | Beschreibung | Prio | Aufw. | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Dashboard | Buttons «Strategische/Operative Engpässe» funktionieren nicht; nur aktiven Bereich zeigen (Standard: strategisch) | Hoch | M | TR-02, 35 |
| B-02 | Organisation | Aktive Organisation wechselt automatisch beim Tab-Wechsel | Hoch | M | TR-15, 18 |
| B-03 | Validierung | FTE > 1.0 wird akzeptiert (sollte begrenzt/abgelehnt werden) | Hoch | S | TR-24 |
| B-04 | Validierung | Negative Werte möglich (Aufwand in Minuten, Gehalt) | Hoch | S | TR-27 |
| B-05 | Prozesse | «Prozess/Flow/Aktivität hinzufügen/bearbeiten» öffnen neue Tabs statt gleiches Fenster | Mittel | S | TR-21, 22 |
| B-06 | Organisation | Organisation «OLL» doppelt in der Auswahl | Mittel | S | TR-03 |
| B-07 | BPMN | BPMN-Ansicht wird manchmal nicht angezeigt | Mittel | M | TR-23 |
| B-08 | Allgemein | «Bearbeiten» reagiert teils nicht | Mittel | M | TR-07 |
| B-09 | Session | Fehlermeldung nach kurzer Inaktivität (erst nach Reload wieder erreichbar) | Mittel | M | TR-05 |
| B-10 | Organisation | Organigramm bei grosser Organisation nicht ganz nach links scrollbar | Mittel | S | TR-12 |
| B-11 | Dashboard | «Operativer Betrieb» nicht auf einer Linie; unterschiedliche Feldgrössen; Aufbau wie Simulation | Tief | S | TR-01, 33, 39 |
| B-12 | Texte | Schreibfehler (Dashboard, «Bearbeiten» u. a.) | Tief | S | TR-04, 06, 19 |

# 2  Verbesserungen & Ideen

| ID | Bereich | Beschreibung | Prio | Aufw. | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-13 | Simulation | Mehrere Prozesse erfassen → Auslastung einer Person über alle Prozesse messen | Hoch | L | TR-42 |
| B-14 | Analyse | Auslastung je Organisationseinheit anzeigen | Mittel | M | TR-32 |
| B-15 | Dashboard | Verbleibende Fallkapazität / Auslastung in % anzeigen | Mittel | M | TR-26 |
| B-16 | Allgemein | Mouseover-/Tooltip-Texte in der ganzen Applikation | Mittel | M | TR-29 |
| B-17 | Anzeige | Tausendertrennzeichen bei Beträgen | Mittel | S | TR-06 |
| B-18 | Daten | Rollen gendergerecht umbenennen (z. B. Juristische:r Mitarbeiter:in) | Tief | S | TR-11 |
| B-19 | Eingaben | Default-Wert 0 beim Fokus automatisch entfernen | Tief | S | TR-10 |
| B-20 | Organisation | Anzahl der Einträge anzeigen | Tief | S | TR-13 |
| B-21 | Branding | DigiTwin-Logo einbinden | Tief | S | TR-41 |
| B-22 | UX | Klickbare Logo-Icons prüfen/anpassen | Tief | S | TR-40 |
| B-23 | Prozesse | Gesetzestexte aus externer Quelle laden | Tief | L | TR-28 |

# 3  Lücken & strategische Themen

| ID | Bereich | Beschreibung | Prio | Aufw. | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-24 | Export | Daten-Export/-Import (JSON / XML) | Hoch | M | TR-31, UC-013 |
| B-25 | Simulation | Massnahmen/Szenarien simulieren und vergleichen (Baseline vs. Variante) | Hoch | L | UC-010 |
| B-26 | BPMN | Komplette BPMN-Oberfläche inkl. AND-Gateway (Raute +) | Hoch | L | TR-23/37, Disk. |
| B-27 | Analyse | Verbesserungen bewerten (Wirkung / Aufwand / Risiko) | Mittel | L | UC-012 |
| B-28 | Organisation | Stabstelle / Matrix-Darstellung im Organigramm | Mittel | M | TR-14 |
| B-29 | KI | KI-Organisationsberater – schlägt Massnahmen vor (Zukunft) | Tief | L | TR-34, Idee K.B. |

# 4  Offene Fragen / Klärung

| ID | Bereich | Beschreibung | Prio | Aufw. | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-30 | Klärung | Screenshot-bezogene Punkte / unklare Stellen mit Nicola klären | – | – | TR-25, 36, 38 |

# 5  Bereits behoben

| ID | Bereich | Beschreibung | Prio | Aufw. | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-31 | Prozesse | «Prozesse»-Tab-Fehler (MariaDB-Sortierung) behoben | OK | – | TR-16, 17 |
| B-32 | Organisation | «Bearbeiten» öffnete neuen Tab → gleiches Fenster + «Zurück»-Link | OK | – | TR-19 |
| B-33 | Navigation | BPMN-Menüpunkt entfernt (BPMN via Liste/Prozesslandkarte) | OK | – | TR-37 |
| B-34 | Organisation | Speichern von Organisation/Einheit/Stelle/Person/Rolle/Funktion | OK | – | Session |
| B-35 | Organigramm | Links «Stelle/Einheit hinzufügen» im Organigramm (behoben) | OK | – | Session |